Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle § 3 písmeno b), § 14 odstavec (3), § 15, § 26, § 56 souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon) pod názvem:

„Dům v parku Riegrova“

ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní

podlimitní režim

otevřené řízení

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby ke komunikaci se zadavatelem přednostně užili ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ uvedený v čl. 1. ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

vysvětlení zadávací dokumentace - soubor číslo 12

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona.

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

Dotaz č. 43:	Dobrý den, v posledních DI č. 10 zadavatel poskytl upravené VV. Po vyplnění jsme zjistili, že do VV „15b Městský park Šlapanice- II. etapa- slepý rozpočet pro VŘ.xlsx“ nebyl ze samostatného VV „Altán + okolí - elektro - slepý rozpočet.xls“ zařazen list „1 – Zadání“ (Objekt:   1-Hudební altán s podiem - Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvod). Žádáme o doplnění.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel poskytuje upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb k této části.

Dotaz č. 44:	Ve smlouvě od dílo jsme zjistili, že čl. 2.2.7. a 2.2.8. se odkazují na čl. 2.2.4.
Dle našeho názoru se ale mají tyto články odkazovat na čl. 2.2.6.
Žádáme o objasnění.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel ruší znění odstavce 2.2. článku II. smlouvy a nahrazuje jej novým zněním takto:

###### DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (LHŮTY / TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále v tomto článku smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

###### Předání a převzetí celého staveniště a zahájení plnění na části díla podle PROJEKTU 1

do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy;

###### Řádné ukončení stavebních prací a předání části díla PROJEKT 1 Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání

nejpozději do ……………………………… kalendářních dnů od termínu předání a převzetí celého staveniště

###### Zahájení plnění na zbylých částech díla

nejpozději do ………... kalendářních dnů od termínu předání celého staveniště;

###### Řádné ukončení stavebních prací na části díla PROJEKT 2

nejpozději do ……………………………… kalendářních dnů od termínu předání a převzetí celého staveniště;

###### Provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek

nejpozději 14 kalendářních dnů před skončením lhůty uvedené v následujícím odstavci tohoto článku

###### Řádné ukončení stavebních prací a předání části díla PROJEKT 3 Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání

nejpozději do ……………………………… kalendářních dnů od termínu předání a převzetí celého staveniště

###### Odstranění veškerých vad a nedodělků celého díla

nejpozději do 15 kalendářních dnů od lhůty uvedené v odstavci 2.2.6. tohoto článku

###### Řádné vyklizení staveniště

nejpozději do 10 kalendářních dnů od lhůty uvedeného v odstavci 2.2.6. tohoto článku

Text, který bude před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem odstraněn:

„Zadavatel stanovuje všem soutěžitelům shodně předpokládané datum podpisu této smlouvy, na 30.10.2019.“

Pro účely zadávacího řízení užijí uchazeči do své nabídky již uveřejněnou smlouvu v rámci zadávací dokumentace, přičemž výše uvedená změna bude provedena ve smlouvě před jejím podpisem  s vybraným dodavatelem.

Ostatní zůstávají beze změn a v platnosti.

Ve spolupráci se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem vypracoval

Ing. Martin Šimek

za zastupujícího zadavatele