Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

v platném znění, mezi smluvními stranami:

Zadavatel:	Město Šlapanice

se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

IČ: 00282651

DIČ: CZ00282651

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

účet č.: 23122641/0100

zastoupené Mgr. Michaela Trněná, starostka

(dále jen zadavatel)

Zhotovitel:

se sídlem Klikněte sem a zadejte text.

IČ: Klikněte sem a zadejte text.

DIČ: Klikněte sem a zadejte text.

bankovní spojení:

účet č.: Klikněte sem a zadejte text.

(dále jen zhotovitel)

I. Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje, že pro zadavatele provede dílo, kterým je „Park Riegrova - obnova II. etapa – SO 01 Hudební altán, SO 02 Úprava ploch u hudebního altánu“. Rozsah rekonstrukce určen zadávací dokumentací, která je součástí této smlouvy (příloha č. 1). Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a v kvalitě sjednané a konzultované se zadavatelem.

- Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo včetně všech dodávek a prací s dodávkou díla souvisejících na svůj náklad a nebezpečí, s odbornou péčí, v souladu s cenovou nabídkou.

- Zadavatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.

II. Cena za dílo

- Cena za kompletní dílo je:

Cena:	Kč

DPH 21%:	Kč

Celkem:	Kč

- Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.

- Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením místa plnění a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.

- V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

- Cenu lze změnit pouze v případě, že:

      - zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,

      - zadavatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,

      - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

      - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).

- Případné vícepráce musí být odsouhlaseny zadavatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle dohody se zadavatelem.

- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

- Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou zadavatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být zadavatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

III. Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dohodnuté dílo – jeho části, v termínech uvedených v krycím listu své nabídky (příloha č. 2). Lhůta pro realizaci je počítána od následujícího dne po dni, ve kterém došlo k předání staveniště příslušné části.

- Termín předání staveniště pro jednotlivé části je stanoven v zadávací dokumentaci (příloha č. 1). Po dohodě obou smluvních stran může dojít ke stanovení jiného data předání staveniště.

- Jestliže zhotovitel nezahájí realizaci díla v souladu s ustanovením odst. 1, je povinen uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení zahájení realizace.

IV. Místo plnění

- Místem plnění je park Riegrova, parcela p.č. 907/1, k.ú. Šlapanice u Brna.

V. Platební podmínky

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené práce po předání příslušné části díla na základě předávacího protokolu.

- Zadavatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo cenu ve výši podle čl. II. této smlouvy po předání a převzetí dokončeného díla, na základě faktury vystavené zhotovitelem.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení zadavateli.

VI. Záruční doba

- Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku po dobu 96 měsíců od dokončení a řádného předání díla.

- V případě, že bude zadavatel reklamovat vady zjištěné v záruční době, nastoupí zhotovitel v pracovní dny k jejich odstranění do 48 hodin od oznámení vad, nebude-li dohodnuto jinak. V  případě havárií nastoupí zhotovitel k odstranění vady a vadu odstraní v době co nejkratší po nahlášení, ne však delší než u běžných vad. Jakoukoli vadu zjištěnou v záruční době je zhotovitel povinen odstranit a dílo zprovoznit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení vady zadavatelem. Zadavatel zhotoviteli poskytne potřebnou součinnost a to především umožněním přístupu k dílu. Doba sjednaná pro odstranění vad se prodlužuje o takový počet dnů, kdy nebude zhotoviteli umožněno nastoupit k odstranění vad. Tímto nejsou dotčena práva zadavateli z vad díla, jež mu plynou ze zákona a zůstávají mu plně zachována.

- Za nesplnění termínu pro nástup zhotovitele k odstranění vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tuto smluvní pokutu zhotovitel uhradí zadavateli na základě výzvy zadavatele.

- Za nesplnění termínu pro odstranění vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tuto smluvní pokutu zhotovitel uhradí zadavateli na základě výzvy zadavatele.

VII. Podmínky provedení díla

- Dílo bude provedeno v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel plně zodpovídá za dodržování veškerých předpisů BOZP na staveništi a případné škody vzniklé v důsledku jejich nedodržování.

- O provádění díla povede zhotovitel potřebnou dokumentaci, obsahující údaje o postupu prací a další důležité údaje související s prováděním díla (stavební deník, zkoušky, doklady o shodě apod.).

- V průběhu provádění díla zajistí zhotovitel kontroly min. 2 x denně (ráno a odpoledne) za účasti zadavatele, zastoupeného odborem investic a správy majetku:

  - Ing. Jaroslavem Lepltem, vedoucím investic - mobil: 702 089 171

  - Ing. Dagmar Holasovou, referentem investic - mobil: 702 289 050

- Zhotovitel se zavazuje dodržet příslušné technologické postupy a normy při provedení celého díla a odpovídá za případné škody vzniklé jejich nedodržením.

- V případě prodlení s dokončením a předáním díla zhotovitelem z jakéhokoli důvodu po termínu sjednaném v čl. III. bude ze strany zadavatele uplatněna smluvní pokuta, a to ve výši 1% z celkové ceny díla za každý den prodlení.

- O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán protokol.

- Zhotovitel před prováděním díla zajistí na své náklady opatření zabraňující ohrožení pohybu chodců.

- Zhotovitel před prováděním díla zajistí na své náklady veškeré doklady potřebné k záborům prostor pro realizaci díla, včetně případného dopravního značení a zajištění projednání s vlastníky dotčených ploch.

- Zhotovitel při realizaci díla řádně zajistí bezpečný průchod parkem.

VIII. Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvojím vyhotovení, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

- Ve věcech neupravených touto smlouvou se právní vztahy smluvních stran řídí občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy.

- Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze se souhlasem obou smluvních stran formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, a že tato smlouva byla uzavřena vážně, určitě a srozumitelně na základě jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

- Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná o soukromoprávní smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb, o obcích:

Tato Smlouva o dílo byla, v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schválena na ….. schůzi Rady města Šlapanice konané dne ………...

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace

Příloha č. 2 – Krycí list nabídky zhotovitele

Příloha č. 3 – Rozpočet

Příloha č. 4 – Časový harmonogram - termíny

Ve Šlapanicích dne	Ve Šlapanicích dne

Za zadavatele:	Za zhotovitele:

…………………………….………	…………………………….………

Mgr. Michaela Trněná, starostka